# Verbesserungspotential bei Transfernachweis 10-122_hemmerling-rolf

Copyright 2010-2015 Rolf Hemmerling
Licensed under the "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License"

2010-06-22

Projekt-Steckbrief:
Tipp: Der Prüfer hätte gern ein Projektformular, das auf eine Seite passt.
=> Ratschlag ist wohl mehr für die Praxis gedacht.

Ist-Zustand
Die Ermittelung des Ist-Zustands ist für den Prüfer kein Projektziel
=> Zustimmung, Erhebung des Ist-Zustands ist nur aufgrund der Besonderheiten des Projekts ein Ziel, da Ist-Zustand schon ein Referenz-Modell darstelt )

Ziele:
Allgemeine Forderung: Geringe Zielgraderfüllung von 10% oder 30% vermeiden ( im vorliegenden Projekt war dies eine Besonderheit, die einfach hätte begründet werden müssen ).

Projektstrukturplan:
Tipp: Lieber in Anhang als A3 packen, dafür auf 1 Seite.

Projektumfeldanalyse
Forderung: Nennen der Gesetze und Normen mit konkreten Namen ( BGB $, DIN-EN $,..) benennen

Schnittstellen
Bild 05 und Tabelle 05
Alle Sachfaktoren haben eine Schnittstelle zum Projekt.
ABER: Indirekte Faktoren haben KEINE direkte Schnittstelle zum Projekt.
Daher Forderung: Streichen der Tabellenzeile "Sachliches, indirektes Umfeld"

4.1 Organisationsform des Projekts
Unklar: Für den Prüfer hätte nach meiner Beschreibung das Proejkt auch in Matrix-Organsationsform statfinden können ( ich hatte die besondere Rolle des nur temporär beschäftigten Projektleiters nicht erwähnt ).

Projektphasenplan als Graphik
Forderung: Im Phasenplan hat der kritische Pfad nichts zu suchen !

Ablauf- und Terminplanung
Der kritische Pfad, der ja IMMER vom Anfang bis Ende des Projekts läuft, ist am Anfang nicht (rot) eingezeichnet.
Tipp des Prüfers: Keine festen Termine ( Anfang, Ende ) eintragen in Projektplanungs-Software für Arbeitspakete, sondern Zeitdauern, dann findet die Software den Kritischen Pfad besser alleine !